ОТЧЕТ

ТОО «Межрегионэнерготранзит»

о деятельности предприятия по итогам за 2024 год об исполнении утвержденной  тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности  перед потребителями и иными заинтересованными лицами

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8 433,44 километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	 12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  934,38	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    259,17 	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	  227,89 	км

254 подстанции всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 65	шт

ПС  35/10 кВ	186	шт

И РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

Нашим предприятием постоянно проводится работа с потребителями.  Это заключение договоров, прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией надлежащего качества на 2021-2025 годы была разработана инвестиционная программа, мероприятия отчетного 2024 года которой успешно выполнены.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам за 2024 год

Инвестиционная программа на 2021-2025 г. г. утверждена совместным приказом  Вице-министра энергетики  Республики Казахстан от 20 октября 2020 года №363-ОД  и руководителя Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики  Республики Казахстан по Костанайской области от 25 августа 2020 года № 205-ОД.

Совместным приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 20 декабря 2024 года № 175-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 18 декабря 2024 года № 368-ОД инвестиционная программа ТОО «Межрегионэнерготранзит» на 2024 г. была скорректирована.

Общая сумма инвестиций на 2024 год была утверждена в сумме 1 млрд. 668 млн. тенге. Фактически инвестиции в 2024 году превысили указанную сумму на 10 млн. тенге и составили 1млрд. 678 млн. тенге.

Увеличение стоимости утвержденных мероприятий на сумму 10 млн. тенге было выполнено за счет фактического прироста объемов услуг по передаче электрической энергии по сравнению с утвержденными в тарифе.

I. На реконструкцию и замену оборудования подстанций было затрачено 890,7 млн. тенге, сверх утвержденной инвестиционной программы израсходовано 2,3 млн. тенге.

1. В ходе реконструкции подстанций 35/10 кВ «Мичурина», «Тургеновка», «Докучаевка» выполнена замена силовых трансформаторов на новые более мощные с устройством РПН. В результате обеспечен рост электрических нагрузок присоединенных потребителей, а также снижен износ оборудования указанных подстанций на 5%, 6,2% и 3,3% соответственно.

Общая сумма инвестиций составила 155 млн. тенге.

2. Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Заречная (ОПХ)» в 2024 году выполнена стоимостью 232,5 млн. тенге.

В ходе реконструкции выполнены:

- замена силового трансформатора Т-2 4000 кВА на новый 6300 кВА с устройством РПН;

- замена ячеек КРУН-10 кВ с масляными выключателями в полном объеме на ячейки КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями.

В результате увеличена мощность подстанции, обеспечен рост электрических нагрузок присоединенных потребителей, а также получено снижение расхода электроэнергии на обогрев маслонаполненного оборудования на ПС и снижение износа на ПС «Заречная (ОПХ)» на 31,8%.

3.  В ходе реконструкции подстанций «Михайловка», «Костряковка», «Районная» выполнены:

- замена опорно-стержневых изоляторов ИОС-35 на разъединителях 35 кВ и подставных конструкциях ошиновки ОРУ-35 кВ общим количеством 240  изолятора,

- замена конденсаторных вводов в количестве 11 комплектов на масляных выключателях 35 кВ.

Общая сумма инвестиций составила 43 млн. тенге.

4. В ходе реконструкции подстанций ПСТ 110/10 кВ «Юго-Западная» и «Урицк» в 2024 году

выполнена замена фарфоровых покрышек в количестве 12 штук на масляных выключателях ВМТ-110 кВ.

На подстанции «Урицк» выполнена замена измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ типа ЗНОМ-35 кВ в количестве 6 штук;

измерительных трансформаторов напряжения 10 кВ типа НТМИ-10 на антирезонансные типа НАМИ-10 в количестве 2 штук.

При полной замене измерительных трансформаторов напряжения 10-35 кВ получено снижение износа оборудования ПСТ «Урицк» на 3,0%.

Общая сумма инвестиций составила 19,5 млн. тенге.

5. В ходе реконструкции ПСТ 110/35/10 кВ «Новоильиновка»   выполнена на силовых трансформаторах Т-1, Т-2  замена кранов и задвижек,  проходных изоляторов ИПТ-35 и ИПТ-10 кВ , опорных изоляторов шинных мостов 10 и 35 кВ, вентильных разрядников РВС-35+РВС-15 кВ  на ограничители перенапряжения ОПНН-110,  вентильных разрядников РВС-35 кВ на ограничители перенапряжений ОПН-35 кВ.

Сумма инвестиций составила 36 млн. тенге

6. Замена измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ и  установка шкафа оперативного тока с аккумуляторной батареей произведена на ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка-Карасу (Восток)» . Сумма инвестиций составила  20 млн. тенге.

7. Реконструкция  ПСТ 220/110/35/10 кВ «Заречная» в 2024 году выполнена  общей стоимостью  281 млн. тенге.

В ходе реконструкции были выполнены:

- замена панелей электромеханических релейных защит ВЛ-35 кВ на шкаф микропроцессорных релейных защит;

- замена фарфоровых покрышек на выключателях 110 кВ типа ВМТ-110 общим количеством 18 штук;

- замена аккумуляторной батареи с выпрямительно-зарядным устройством – 1 комплект.

- выполнена установка оборудования радиорелейной линии связи «Костанай – Лисаковск». Тем самым, был организован собственный (ведомственный) канал цифровой связи и передачи цифровой информации между ПСТ «Заречная», «Константиновка», «Рудненская», Красносельская», «Тарановка» и ОДС ЛЭПБ.

8. Замена трёх измерительных трансформаторов напряжения типа  ЗНОМ-35 и восьми измерительных трансформаторов напряжения типа НТМИ-10 кВ на антирезонансные НАМИ-10 произведена в отчетном году на подстанциях  110 кВ «Южная», «Перелески», «Приаятская ПТФ» и на подстанциях 35 кВ «Ливановка», «Прибрежная»,  «Перцевка»  .

Общая сумма инвестиций составила 7 млн. тенге.

15. В отчетном 2024 году выполнена замена вентильных разрядников РВС-35 кВ и  РВО-10 кВ на ограничители перенапряжений ОПН-35 кВ и ОПН-10 кВ, всего ОПН-35 кВ – 105 штук, ОПН-10 кВ – 102 штук на двадцати подстанциях.

Общая сумма инвестиций составила 15,5 млн.тенге.

Ожидаемый эффект по снижению износа на ПС в целом компании составил 0,44%.

II. На восстановление оборудования ЛЭП в отчетном году направлено  375 млн. тенге

Подробнее пообъектно:

1. В ходе реконструкции ЛЭП-35 кВ «Тобол – Колос» в 2024 году выполнены замена стоек СНвС на новые стойки СВ-164 в количестве 101 штуки и полная замена изношенного провода АС-50 и штыревой фарфоровой изоляции на новый провод АС-70 и новую подвесную изоляцию ПС-70.

Сумма инвестиций составила 138 млн. тенге.

Получено снижение износа по указанной ЛЭП на 100% или в целом по сетям компании на 0,16%.

2. В ходе реконструкции ЛЭП-110 кВ «Заречная – Владимировка» произведена замена ж/б стоек – 27 шт.

Сумма  инвестиций составила 19,9 млн. тенге.

3. В ходе реконструкции  ЛЭП-110 кВ «Центральная – Южная» в 2024 году были выполнены:

- замена изношенного провода АС-95 на новый провод АС-120 на обеих цепях участка опор №1-33 – 2 цепи по 5,7 км;

- замена изношенных стоек СК-26 в количестве 4 штук.

Сумма  инвестиций составила 49,8  млн. тенге.

4. В отчетном 2024 году построены  «Заход №1  и Заход №2 на ПСТ 35/10 кВ «Районная» общей протяженностью 2,30 км , произведен вынос из зоны расширения кладбища заходов ВЛ-35 кВ на ПС «Районная» от ВЛ-35 кВ «Боровская – Введенка».

Сумма  инвестиций составила 38,7  млн. тенге.

5. На линии  электропередач 10 кВ «Костанайская – Пождепо» в 2024 году произведена   замена участков голого провода 10 кВ на СИП-10кВ общей протяженностью 1 км .

Сумма  инвестиций составила 3,3  млн. тенге.

6. В ходе реконструкции   ЛЭП-35 кВ «Волгоградская – Жаильма» выполнены:

- замена старой фарфоровой изоляции ПМ-4,5 на новую ПС-70,

- замена участков изношенного провода на новый провод общей протяженностью 11 км.

Сумма  инвестиций составила 46,8  млн. тенге.

7. В ходе реконструкции    ЛЭП-0,4 кВ «Урицк – Рыбное» в 2024 году выполнена замена деревянных опор и непригодного неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод СИП-0,4 кВ на участке протяженностью 3,0 км.

Сумма  инвестиций составила 34,6  млн. тенге.

8. Для  строительства в 2025 году выноса ЛЭП-110 кВ «Качары – Улькенбарак»  в 2024 году оформлены разрешительные технические документы  (получение топосъемки, оформление земельного участка, разработка рабочего проекта и проведение вневедомственной экспертизы рабочего проекта). А так же приобретены стойки СК-22 в количестве 31 штуки

Сумма  инвестиций составила 43,6  млн. тенге.

9. В январе-феврале 2025 года  в рамках инвестиционной программы 2024 года в соответствии с согласованным переносом сроков по объективным причинам завершен 1 этап строительства участка выноса ЛЭП-35 кВ «Диевка – Москалевка» из зоны затопления озером общей протяженностью 5,2 км.

Сумма  инвестиций составила 56,7  млн. тенге.

Для II этапа реконструкции ЛЭП-35 кВ «Диевка - Москалевка» приобретены стойки СВ-164 в количестве 26 штук.

Сумма  инвестиций составила 8,3  млн. тенге.

III. На капитальный ремонт зданий в 2024 году было израсходовано  60 млн. тенге

В том числе:

- В 2024 году произвели  замену мягкой кровли на металлическую на зданиях:

- ЗРУ ПСТ 110/10 кВ «Северная»

- склада аварийного запаса

- теплого склада материалов и оборудования

Общая сумма  инвестиций составила 13  млн. тенге.

Произвели  замену шиферной кровли на металлическую на РПБ Карасу (2 здания - производственный цех, гараж).

Сумма  инвестиций составила 12,5  млн. тенге.

2. На подстанциях, не имеющих рабочего места электромонтера по обслуживанию подстанции, установлены модульные оперативные пункты управления в количестве 6 единиц.

Общая сумма  инвестиций составила 13,4  млн. тенге.

3. Произведен ремонт зданий  Цеха по ремонту счетчиков, бокса №1 Ремонтно-механической  мастерской, здания Монтерский пункт ПСТ 110/35/10 кВ «Урожайная», здания Служебно-бытовой корпус.

Общая сумма  инвестиций составила 7,9  млн. тенге.

4. Произведена замена деревянных окон на пластиковые, замена элементов системы теплоснабжения в здания РПБ служебно-бытовой корпус в г.Лисаковск

Сумма  инвестиций составила 11  млн. тенге.

5. Мероприятие по реконструкции освещения здания Гараж №2 на 10 автомашин в 2024 году выполнено на сумму 2 млн. тенге.

6. Мероприятие по монтажу фундамента для гильотинных ножниц, приобретенных в части оснащения рабочих мест, в 2024 году выполнено на сумму 262 тыс. тенге.

IV. На приобретение и замену микропроцессорных специальных измерительных приборов в 2024 году израсходовано 94 млн. тенге.

По номенклатуре мероприятие по приобретению и замене приборов выполнено в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Дополнительно в 2024 году выполнено мероприятие по ремонту хроматографа (замена дефектного баллона) на сумму 230,00 тыс. тенге.

V. Оснащение рабочих мест выполнено в сумме 58 млн. тенге.

Дополнительно в 2024 году приобретены и введены в эксплуатацию:

- углошлифовальная машинка аккумуляторная в количестве 2 единиц на сумму 490,00 тыс. тенге - для оснащения ремонтных бригад ВЛ и ПС при работах в полевых условиях (без источника электроснабжения);

- генератор сигналов в количестве 2 единиц на сумму 476,00 тыс. тенге – для наладки средств связи и телемеханики;

измеритель расстояний в количестве 2 единиц на сумму 968,40 тыс. тенге – для измерения габаритов проводов ВЛ и контроля соблюдения охранных зон электрических сетей;

- набор аккумуляторных инструментов в количестве 2 комплекта на сумму 652,60 тыс.тенге – для оснащения ремонтных бригад ВЛ и ПС при работах в полевых условиях (без источника электроснабжения).

VI. На приобретение в 2024 году автотехники в количестве 7 единиц израсходовано 69.8 млн. тенге.

- В том числе, 5 автомобилей повышенной проходимости Haval общей стоимостью 57,4 млн. тенге.

- Легковой автомобиль Changan Alsvin седан стоимостью 5,9 млн. тенге

- Снегоболотоход стоимостью 6,5 млн. тенге

VII. На приобретение и модернизацию оргтехники и программного обеспечения в отчетном году  израсходовано 17,7 млн. тенге

VIII. Устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения на ПС и помещениях в 2024 году выполнено общей стоимостью  4,2 млн. тенге.

Произведен монтаж систем пожарной сигнализации в здании ЗРУ подстанции  «Притобольская», в здании Электромастерской

Выполнена замена комплектующих в системе видеонаблюдения Радиомост-15 на ПСТ 110/10 кВ «Северная», регистраторов видеонаблюдения с жесткими дисками и видеокамерами  на территории ул.Киевская,28,  и территории Лисаковской ЭПБ

IX. На приобретение основных средств по охране труда израсходовано 1,2 млн. тенге.

X. Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению ее стоимости, произведен общей стоимостью 42 млн. тенге.

В целом, реализация инвестиционной программы позволит повысить качество поставляемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы за 2024 год

Тарифной сметой на 2024 год объем услуг по передаче электрической энергии был предусмотрен  1 387 млн.  кВтч.  Фактически по сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» передано электрической энергии       1 397 млн. кВтч, на 10 млн. кВтч  больше.

Соответственно доход  от услуг по передаче электрической энергии за отчетный 2024 год  товариществом получен в сумме 6 млрд. 600 млн. тенге, что  на 46,8 млн. тенге  больше, чем    было утверждено в  тарифной смете.

Всего затраты на предоставление услуг по передаче электрической энергии составили 7 млрд. 156 млн. тенге и превысили, предусмотренные тарифной сметой, на 764 млн. тенге: затраты на производство товаров и предоставление услуг превысили на 702 млн. тенге, расходы периода на  62, 6 млн. тенге.

Значительную долю от перерасхода  составляет превышение амортизации на 478, 7 млн. тенге в связи с переоценкой в конце 2024 года.

Кроме сложившейся экономии в 7 тысяч тенге или 0,94% по статье производственного характера «Канцелярские расходы» по всем другим статьям затрат тарифной сметы сложилось превышение.

- Затраты по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 1 278, 9 млн. тенге, фактически они сложились 1 346,7 млн. тенге, на 67, 7 млн. тенге больше, чем предусмотрено утвержденной сметой.

- Затраты по статье «Электроэнергия на хозяйственные нужды» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 78 млн. тенге, фактически они сложились 81,8 млн. тенге, на 3, 8 млн. тенге больше, чем предусмотрено утвержденной сметой.

- Затраты по статье  «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов» предусмотрены в сумме 190, 6 млн. тенге, фактически они сложились 213, 6 млн. тенге, на 23 млн. тенге больше , чем предусмотрено утвержденной сметой.

- Статья затрат «Сырье и материалы» выполнена в сумме  87, 5 млн. тенге с превышением на 7,7 млн.  тенге в связи с увеличением  эксплуатационного объема работ.

- Статья затрат «ГСМ» выполнена в сумме  65 млн. тенге с превышением на 10 млн. тенге, что обусловлено увеличением эксплуатационного объема работ.

- Расходы на оплату труда выполнены  в сумме 2 млрд. 742 млн.  тенге с превышением на 51,7 млн. тенге.

- Прочие производственные затраты выполнены в сумме 213, 6 млн. тенге с превышением на 59 млн. тенге.

- Затраты на заработную плату административного персонала выполнены  в сумме 259,8 млн. тенге с перерасходом 9,9  млн. тенге.

- Фактические затраты на налоговые платежи сложились  81,9 млн. тенге, на 18,8 млн. тенге больше предусмотренных тарифной сметой в связи с увеличением стоимости основных фондов в результате переоценки в конце 2024 года.

- Прочие административные расходы сложились в сумме 57 млн. тенге и превысили предусмотренные тарифной сметой на 32,7 млн. тенге

По итогам  основной деятельности по передаче электрической энергии за 2024 год  получен убыток  – 556 млн. тенге.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном  объеме реализовало  инвестиционную программу 2024 года ( с перевыполнением на         10 млн. тенге).

Товарищество в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 2024 год

По итогам 2024 года расходы по оказанию услуг основной деятельности по передаче электрической энергии превысили  доход  на 556,2 млн. тенге.

Кроме того, в связи с внедрением с 1 июля 2023 года модели Единого закупщика у товарищества как субъекта балансирующего рынка электрической энергии по договору купли продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов с Расчетным центром балансирующего рынка  за отчетный год получен убыток 3,9 млн. тенге

Кроме регулируемой услуги по передаче электрической энергии, товарищество оказывает услуги иной деятельности. По иной деятельности получена прибыль 33,9 млн. тенге.

Прочие расходы превысили прочие доходы на 139,1 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 30,4  млн. тенге.

Таким образом, за отчетный 2024 года итоговый убыток составил 695,7 млн. тенге.

Корпоративный подоходный налог начислен  49 млн. тенге, отложенный подоходный налог составил 149,4 млн. тенге, то есть получен доход по подоходному налогу – 100,4 млн. тенге.

В результате, за 2024 год итоговый убыток составил  595,3 млн.  тенге.

О перспективах

С 1 января 2025 года действовал тариф 5,32 тенге/кВтч, с 1 марта 2025 года пересмотрена тарифная смета и утвержден тариф на  услуги по передаче электрической энергии 7,13  тенге/кВтч. Корректировка тарифной сметы на 2025 год и увеличение тарифа до истечения его срока действия  обусловлено следующими причинами:

- изменение стоимости стратегических товаров (рост стоимости покупки электрической энергии от Единого закупщика);

2) изменение утвержденной инвестиционной программы (увеличение на 290 млн. тенге в целях снижения износа электрооборудования0;

3) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год ( в размере 314 тысяч тенге).

В этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной программы 2025 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 2025 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.

Начата большая работа по расчету тарифов на пятилетку 2026-2030 г.г., обоснованию этих расчетов, имеющая важное значение для предприятия в плане возможности улучшить его финансовое положение.