ОТЧЕТ

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8,42 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	  12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  904,42	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    272,46 	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	  233,3 	км

257 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 66	шт

ПС  35/10 кВ	187	шт

РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

Объем регулируемых услуг по передаче электрической энергии зависит от темпов экономического роста, численности населения, эффективности энергосберегающей политики, возможного изменения климата и др.

Загрузка установленных электрических мощностей энергетических объектов компании, которая в 80-90-е годы была не менее  50 % за счет развитого сельского хозяйства (животноводческие комплексы с полной электрификацией технологических процессов), сегодня составляет от 1,5% в Житикаринском , Наурзумском  районах до 4,0 % в Федоровском, Сарыкольском  районах, по всем сельским административным районам.

Товарищество вынуждено обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в «депрессивные» населенные пункты с количеством жителей 50 человек и менее, при этом обеспечивая работоспособность целых электрических подстанций 35-110 кВ в этих населенных пунктах и протяженных воздушных линий от этих ПС до питающих узловых подстанций.

В результате  наше предприятие несет потери электроэнергии (холостой ход трансформаторов) величиной до 50% от общей величины потерь в сетях и, следовательно, несет повышенные затраты на их компенсацию. Так же  несет немалые затраты по обеспечению работоспособности и даже элементарной сохранности низкозагруженных подстанций и линий электропередач.

Нашим предприятием постоянно проводится работа с потребителями.  Это  заключение договоров,  прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией  надлежащего качества на 2016-2020 годы была разработана инвестиционная программа, которая успешно реализована  за период 2016-2019 г.г.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  по итогам за 2019 год

Общая сумма инвестиций на 2019 год  утверждена в сумме 775 млн. 28   тысяч тенге. Фактически сумма инвестиций на реконструкцию, модернизацию и  обновление активов составила 780 млн. 861 тысяч тенге.

1.  На реконструкцию подстанционного оборудования направлено 441,5 млн. тенге.

В том числе произведена замена двух силовых трансформаторов 35 и 110 кВ на новые.

На ПС-110/10 кВ «Городская»- замена силового трансформатора ТДН-10000/110/10 на ТДН-16000/110/10. Сумма инвестиций составила 98,6 млн. тенге. ПС-110/10 кВ «Городская» является одной из ключевых ПС электрических сетей г.Костанай и полностью обеспечивает передачу электроэнергии потребителям центральной части областного центра. Замена трансформатора Т-2 10000 кВА на трансформатор 16000 кВА позволит исключить вынужденные отключения  потребителей из-за перегрузки трансформатора Т-2 и, тем самым, обеспечить надежность передачи электроэнергии как существующим потребителям, так и новым электрическим нагрузкам в центральной части г.Костанай.

На ПС-35/6 кВ «Прибрежная» произведена замена силового трансформатора ТМ-5600-35/6 на ТМН-6300/35/6. Сумма инвестиций составила 40,4 млн. тенге. Эта реконструкция  позволит надежно снабжать электроэнергией потребителя первой категории – Котельная №3.

На ПС-110/10 кВ «Глебовка» произведена замена изношенного и морально устаревшего оборудования МВ-110 кВ типа МКП на элегазовый выключатель типа ВГТ-110 кВ и шкаф защит общей стоимостью 24,4 млн. тенге.

ПС-110/10 кВ «Глебовка» введена в эксплуатацию в 1964 году и включена в транзит 110 кВ «Лисаковская – Глебовка – Житикара», который является основным источником передачи электроэнергии для трех энергоемких районов Костанайской области - Денисовского, Камыстинского и частично Житикаринского районов. Также данный транзит 110 кВ используется для резервирования электроснабжения остальных потребителей, запитанных от системообразующих ПС-220 кВ «Лисаковская» и ПС-500 кВ «Житикара» АО «KEGOC» в случаях плановых и аварийных ремонтов питающих ВЛ-220-500 кВ АО «KEGOC».

На ПС-35 кВ «Западная» произведена  замена 16-ти МВ-10 кВ на вакуумные из 16-ти общей стоимостью 42,8 млн. тенге для обеспечения надежного электроснабжения потребителей западной и центральной части г. Костанай.

Впервые выполнена полная замена вводов 110 кВ на сухие на 7-ми силовых трансформаторах. Данное мероприятие выполнено собственными силами без привлечения специалистов заводов-изготовителей силовых трансформаторов. Сумма инвестиций составила 19,6 млн. тенге.

Произведена замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ в количестве 139 единиц на 29 подстанциях общей стоимостью 14,2 млн. тенге. Оперативный анализ небалансов на ПС после замены только по 5-ти подстанциям в декабре показал снижение небаланса и недоучета электрической энергии.

2. На реконструкцию ЛЭП направлено 169 млн. тенге

В течение года полностью реконструирована ВЛ-35 кВ «Большая – Чураковка – Свердловка» протяженностью 34 км, введенная в эксплуатацию еще в 1962 году и отслужившая почти 2 нормативных срока. Все опоры на деревянных стойках были заменены на железобетонные опоры типа СВ-164, также в полном объеме замены сцепная арматура, изоляция и провод. Сумма инвестиций 159,8 млн. тенге.

Произведена реконструкция ЛЭП-35 кВ «Челгаши – Жекеколь» общей стоимостью 9,3 млн. тенге: вынос участка ЛЭП 0,5 км из зоны затопления, образованной весенним паводком 2018 года.

3. Обновлен автопарк на 5 единиц легковых автомобилей повышенной проходимости (4 автомобиля УАЗ и 1 автомобиль Нива) общей стоимостью 29 млн. тенге для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ и своевременного выявления и устранения аварийных ситуаций и дефектов на энергообъектах.

4. Введен в эксплуатацию прямой канал связи МРЭТ-КРДЦ. Сумма инвестиций на это мероприятие составила 40,5 млн. тенге.

5.  Капитальный ремонт зданий выполнен на 4-х объектах  общей стоимостью 14,8 млн. тенге. Кроме того смонтированы ОПУ на 7 подстанциях общей стоимостью 4,4 млн. тенге согласно утвержденной инвестиционной программе.

6. Мероприятие по оснащению  рабочих мест выполнено общей стоимостью 10 млн. тенге.

7. Приобретение и модернизация оргтехники согласно утвержденной инвестиционной программе  выполнено в сумме на 9 млн. тенге

8. На устройство  охранной и противопожарной сигнализации, видео наблюдения  было затрачено 3,5 млн.  тенге.

9.   Капитальный ремонт автомобилей произведен общей стоимостью 9,8 млн. тенге

В целом реализация инвестиционной программы позволяет повысить качество передаваемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Реализация  инвестиционной программы не влияет  на уровень тарифа субъекта естественной монополии.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы

за  2019 год

В первые два месяца 2019 года действовал тариф 2,254 тенге/кВтч (это был компенсирующий тариф, введенный с 1 сентября 2018 года).

С 1 марта  согласно  Правилам  повышения или снижения тарифов или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги, утвержденным приказом и.о. Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области  согласовал  предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019-2020 годы.  На 2019 год -2,362 тенге/кВтч вместо ранее утвержденного 2,44 тенге/кВтч.

С 1 сентября  Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области введен  временный компенсирующий тариф – 2,3617 тенге/кВтч. В среднем за год сложился тариф 2,342 тенге/кВтч.

Утвержденной тарифной сметой на 2019 год объем услуг по передаче электрической энергии был предусмотрен  1 млрд. 310 млн.  кВтч.

Фактически по сетям ТОО «Межрегионэенрготранзит»  за 2019 год передано электрической энергии 1 млрд. 311 млн. кВтч, на 1 млн. 218 тысяч кВтч  больше, чем утверждено в тарифной смете.

| № п/п | Наименования | Утвержденный объем в расчете тарифа | Фактический объем | Откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 742 828 | 744 929 | 2 101 |
| 2 | ТОО" АлатауЭнерготрейд Лимитед" | 115 348 | 116 722 | 1 374 |
| 3 | ТОО "Silk Way Energy" | 107 622 | 103 135 | -4 487 |
| 4 | ГКП ПХО "ЛГКЭ" | 4 734 | 3 952 | -783 |
| 5 | ТОО "Темiржолэнерго" | 3 305 | 3 619 | 314 |
| 6 | АО "КЕGОС" | 65 320 | 66 753 | 1 433 |
| 7 | АО "Алюминий Казахстана" | 90 132 | 85 907 | -4 225 |
| 8 | Дирекция магистральной сети Ф-л АО НК КТЖ | 5 485 | 4 855 | -630 |
| 9 | ТОО Арнау Энерго |  | 3 139 | 3 139 |
| 10 | ТОО КЭЛ | 60 953 | 65 179 | 4 226 |
| 11 | Филиал "Сарбайские МЭС" АО "КЕGОС" | 423 | 409 | -14 |
| 12 | ТОО "Энергопромсбыт" | 6 223 | 6 341 | 118 |
| 13 | ТОО " ЭПК -forfait" | 65 135 | 64 176 | -959 |
| 14 | АО "ССГПО" | 22 330 | 22 139 | -191 |
| 15 | ГКП КТЭК акимата г. Костаная | 19 898 | 19 723 | -175 |
| 16 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 299 | 276 | -22 |
|  | ИТОГО | 1 310 035 | 1 311 254 | 1 218 |

Доход от услуг по передаче электрической энергии    за отчетный 2019 год  составил  3 млрд. 71 млн. тенге. Это  на 22,8 млн. тенге  меньше, чем    было утверждено в  тарифной смете. Что объясняется введением временного компенсирующего тарифа.

Затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год сложились в сумме 3 млрд. 899 млн. тенге. Сметой предусмотрены эти затраты в сумме 3 млрд. 36,7 млн. тенге.

Такое значительное превышение  на  862 млн.  тенге сложилось в результате  увеличения амортизационных отчислений  в производственных затратах на  834 млн. тенге из-за проведенной  переоценки основных фондов предприятия.

Всего затраты на производство превысили  сметные на  855,75 млн. тенге и составили 3 млрд. 675 тысяч тенге.

Все статьи производственных затрат выполнены с незначительным превышением сметных затрат не более чем на 5 %. За исключением амортизации (превышение в 1,2 раза).

На   «Сырье и материалы»  в 2019 году было затрачено 70,9 млн. тенге, что больше, чем предусмотрено тарифной сметой на 3,5 млн. тенге или 5 %.

На ГСМ затрачено 49 млн. тенге. За счет увеличения цены и  объема работ, очистки подъездов к подстанциям, работ по снегозадержанию увеличение против утвержденных затрат в смете сложилось 1,6 млн. тенге или 3 %.

Затраты по статьям  «Электроэнергия на хозяйственные нужды и компенсацию технических потерь» в 2019 году составили  509 млн. тенге. Превышение за счет увеличения объема услуг   – на 9 млн. тенге  или 2 %.

«Расходы на оплату труда производственного персонала» сложились в сумме 1 млрд.180 млн. тенге, как и предусмотрено утвержденной сметой.

Средняя месячная заработная плата одного работника за  2019 год по предприятию  составила  112 367  тенге.  Для сравнения за 2019 год средняя месячная заработная плата   сложилась:  по Республике Казахстан в целом – 187 500 тенге, по отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» - 176 200 тенге, по Костанайской области - 125 522 тенге.

«Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» выполнен общей стоимостью  169,5 млн. тенге, в пределах утвержденной сметой.

Ремонты выполнены на 23 подстанциях, всего было отремонтировано 747 единиц  подстанционного оборудования, общая стоимость ремонтов составила   73,3 млн. тенге.

Отремонтированы 22 линии электропередач, общей протяженностью 403,55 км. На их ремонт затрачено 66 млн. тенге.

Ремонт зданий произведен в количестве 5 объектов общей стоимостью 3,4 млн. тенге.

На ремонт автомобильной техники затрачено 26,7 млн. тенге.

Услуги производственного характера сторонних организаций  оказаны общей стоимостью  61,3 млн. тенге с превышением стоимости, предусмотренной утвержденной тарифной сметой на 2,5 млн. тенге или 4 %

За счет оптимизации арендные платежи произведены в сумме 11,8 млн. тенге с экономией 0,5 млн. тенге или 4%

Прочие затраты производственного характера  составили 78 млн. тенге, что больше предусмотренных затрат в тарифной смете на 2,3 млн. тенге, в том числе по охране труда – на 1,7 млн. тенге или 7 %

Расходы периода  за 2019 год сложились 223,5 млн. тенге, что  больше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой на 6,5 млн. тенге или 3% .

В том числе затраты на оплату труда сложились в сумме 124,7 млн. тенге. Превышение – на 4 млн. тенге или 4 %.

За счет снижения налога на имущество после выбытия активов налоговые платежи произведены в сумме 71 млн. тенге. Это  меньше, чем предусмотрено сметой, на 1,3 млн. тенге или 2%

Общие затраты на услуги по передаче электрической энергии  за отчетный год составили  3 млрд. 899 млн. тенге и превысили затраты, предусмотренные утвержденной тарифной сметой, на 885 млн. тенге, в том числе амортизация – на 833,8 млн. тенге.

И в результате по основной деятельности получен убыток 827,6  млн. тенге.

Кроме регулируемой услуги по передаче электрической энергии наше предприятие оказывает услуги  иной деятельности.

По иной деятельности  получена за отчетный год прибыль 83,6 млн. тенге.

Прочие расходы превысили прочие доходы на 77,6 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 62,9 млн. тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу  -   214,5 млн.   тенге.

Таким образом, за 2019  год итоговый убыток  составил 943,8 млн. тенге.

С 1 января 2020 года ТОО оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу 2,457 тенге/кВтч.

Проблемным вопросом для ТОО «Межрегионэнерготранзит» является вопрос эксплуатации электрических сетей, находящихся в государственной (коммунальной) собственности, которые содержатся в ТОО «Межрегионэнерготранзит» по договорам доверительного управления.

В ходе эксплуатации электрических сетей доверительного управления ТОО «Межрегионэнерготранзит» объективно вынуждено нести операционные расходы: на материалы для чистки изоляции, устранения дефектов; на компенсацию технических потерь в оборудовании ПС и на ВЛ; на оплату труда дежурного персонала при круглосуточном обслуживании.

В состав тарифа не включен КПН, который компания оплачивает в обязательном порядке, а это, например в 2019 году 68,95 млн. тенге. При этом прибыль в состав тарифной сметы включена на выполнение утвержденной инвестиционной программы и, в соответствии с Налоговым Кодексом, подлежит обложению налогом, значит и в тариф должны включать КПН.

Данные затраты в полном объеме ложатся на убытки Товарищества и не покрываются доходом

В результате по итогам за 2019 год кредиторская задолженность поставщикам увеличилась по сравнению  с 2018 годом на 96,7 млн. тенге.

Также действующим тарифом, утвержденным на 2020 год, частично (40 млн. тенге) не учтены затраты на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности, оплачиваемые Товариществом Расчетно-финансовому центру. Эти затраты так же  ложатся на убытки Товарищества и не покрываются доходом.

Кроме того наблюдается большое снижение объема передачи электрической энергии. По итогам за 2020 год прогнозируем, что отставание от утвержденного в тарифной смете объема услуг составит 128 млн. кВтч. Следовательно, товарищество не дополучит доход 314 млн. тенге. Согласно антимонопольному  законодательству мы будем вынуждены на эту сумму недополученного дохода сократить инвестиционную программу 2020 года.

Несмотря на эти трудности, в этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной программы 2020 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 2020 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение  бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.