ОТЧЕТ об исполнении утвержденных тарифной сметы, инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит»                      за 2021 год

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8,402 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	 12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  901,89	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    257,3 	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	  231,07 	км

256 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 65	шт

ПС  35/10 кВ	187	шт

РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

Нашим предприятием постоянно проводится работа с потребителями.  Это  заключение договоров,  прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией  надлежащего качества на 2021-2025 годы была разработана инвестиционная программа, мероприятия отчетного 2021 года которой успешно выполнены.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  по итогам за 2021 год

Общая сумма инвестиций на 2021 год была утверждена в сумме 919 030,34 тысяч тенге. Фактически инвестиции в 2021 году превысили указанную сумму на 7 608,64 тысяч тенге и составили 926 638,98 тысяч тенге.

На реконструкцию и замену оборудования подстанций в отчетном году было направлено  417 млн. 490 тыс. тенге.

Подробнее:

1. Реконструкция ПСТ 110/10 кВ «Глебовка» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 55 млн. 263  тыс. тенге.  Выполнены:

- замена многообъемного масляного выключателя 110 кВ типа МКП-110 на элегазовый выключатель типа ВГТ-110,

- замена измерительных трансформаторов тока 110 кВ -1 комплект из 3-х фаз, всего 3 единицы;

- замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 комплекта по 3 фазы каждый, всего 6 единиц;

- замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжения 110 кВ – 6 единиц;

-замена панели аналоговых электромеханических РЗА на шкаф микропроцессорных РЗА;

- замена плит перекрытий кабельных каналов контрольных кабелей РЗА.

2. Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 46 млн. 457 тыс. тенге. Выполнены:

- замена многообъемного масляного выключателя 110 кВ типа МКП-110 на элегазовый выключатель типа ВГТ-110 – 1 единица,

- замена измерительных трансформаторов тока 110 кВ -1 комплект из 3-х фаз, всего 3 единицы;

- замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжения 110 кВ – 3 единиц;

- замена штыревых поддерживающих изоляторов 10 кВ на шинных мостах вводов силовых трансформаторов на опорно-стержневые изоляторы ИОС-35 – 110 изоляторов;

- замена фарфоровых опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 кВ на разъединителях ОРУ-110 кВ на полимерные типа ОСК-110 кВ – 24 единицы;

- замена маслонаполненных вводов 110 кВ на силовом трансформаторе Т-1 на сухие – 3 единицы;

- замена панели аналоговых электромеханических РЗА на панель микропроцессорных РЗА.

3.  Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Красный Партизан» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 101млн. 798 тыс. тенге. Выполнены:

- замена многообъемных масляных выключателей 110 кВ типов МКП-110 и ММО-110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ-110 – 2 единицы,

- замена измерительных трансформаторов тока 110 кВ -2 комплекта из 3-х фаз каждый, всего 6 единиц;

- замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 комплекта по 3 фазы каждый, всего 6 единиц;

- замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжения 110 кВ – 6 единиц;

- замена панелей аналоговых электромеханических РЗА на шкафы микропроцессорных РЗА.

4. Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Урицк» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 26 млн. 398 тыс. тенге. Выполнены:

- замена масляного выключателя 110 кВ типа HLD-110 (Швеция) на элегазовый выключатель типа ВГТ-110 – 1 единица,

- замена панелей аналоговых электромеханических РЗА на шкаф микропроцессорных РЗА.

5. Мероприятие по реконструкции оборудования СДТУ ПСТ 35/10 кВ «Константиновка» выполнено в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 20 млн. 603 тыс. тенге.   Выполнена замена железобетонной радиомачты 18 метров на металлическую высотой 45 метров.

6. Мероприятие по замене измерительного трансформатора напряжения 10 кВ на ПСТ 35/10 кВ «Россия» выполнено в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 828 тыс. тенге. Выполнена  замена маслонаполненного измерительного трансформатора напряжения типа НТМИ-10 кВ на измерительный трансформатор напряжения типа НАЛИ-10 с литой изоляцией общим количеством 1 трансформатор.

7. Мероприятие по замене измерительного трансформатора напряжения 10 кВ на ПСТ 35/10 кВ «Суворово» выполнено в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 813 тыс. тенге. Выполнена замена маслонаполненного измерительного трансформатора напряжения типа НТМИ-10 кВ на измерительный трансформатор напряжения типа НАЛИ-10 с литой изоляцией общим количеством 1 трансформатор.

8. Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Троебратное» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 476 тыс. тенге.

9. Реконструкция ПСТ 220/110/10 кВ «Приуральская» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 6 млн. 382 тыс. тенге. Выполнены:

- замена фарфоровых изоляторов (покрышек) типа ПВмО на одном масляном выключателе ВМТ-110 кВ на полимерные изоляторы (покрышки) типа ППвМ общим количеством 12 покрышек (по 2 покрышки на каждый из трех полюсов двух выключателей).

- замена опорно-стержневых изоляторов фарфоровой конструкции типа ИОС-110 кВ на опорно-стержневые изоляторы полимерного типа ОСК-110 в количестве 18 шт.

10. Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ «Ленинская» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 2 млн. 801 тыс. тенге.

Выполнены:

- замена фарфоровых изоляторов (покрышек) типа ПВмО на одном масляном выключателе ВМТ-110 кВ на полимерные изоляторы (покрышки) типа ППвМ общим количеством 6 покрышек (по 2 покрышки на каждый из трех полюсов выключателя);

- замена опорно-стержневых изоляторов фарфоровой конструкции типа ИОС-110 кВ на опорно-стержневые изоляторы полимерного типа ОСК-110 в количестве 6 шт.

11. Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Орджоникидзе» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 2 млн.156 тыс. тенге. Выполнена замена опорно-стержневых изоляторов фарфоровой конструкции типа ИОС-110 кВ на опорно-стержневые изоляторы полимерного типа ОСК-110 в количестве 18 шт.

12. Мероприятие по реконструкции ПСТ 35/10 кВ «Волгоградская» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 1 млн. 987 тыс. тенге. Выполнена замена изоляторов ИОС-35 на разъединителях 35 кВ и ошиновке ОРУ-35 кВ общим количеством 69 изоляторов.

13. Мероприятие по реконструкции ПСТ 110/35/10 кВ «Большая Чураковка» произведена в полном объеме в соответствии с утвержденной инвестиционной программой стоимостью 2 млн. 275 тыс. тенге. Выполнена замена изоляторов ИОС-35 на разъединителях 35 кВ и ошиновке ОРУ-35 кВ общим количеством 87 изоляторов.

14. Мероприятие по замене фарфоровых изоляторов на ПС-70 выполнено в сумме 3 млн. 281 тыс. тенге. Выполнена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные типа ПС-70 в натяжных гирляндах порталов ОРУ-35 кВ на ПСТ «Жеккекольская» (90 изоляторов), «Тарановка» (105 изоляторов) , «Смирновка» (105 изоляторов), «Коржунколь» (90 изоляторов), «Барвиновка» (72 изолятора) и «Маяковская» (108 изоляторов) общим количеством 570 изоляторов.

По номенклатуре мероприятие по замене фарфоровых изоляторов на ПС-70 выполнено в полном объеме.

15. Мероприятие по электросиловому оборудованию ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)» выполнено на сумму 153,57 тыс. тенге. В составе данного мероприятия выполнен ремонт в специализированной организации микропроцессорного устройства РЗА «Сириус» в количестве 1 единицы на ячейке 10 кВ «Фермы» ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)».

По номенклатуре мероприятие по электросиловому оборудованию ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)» выполнено в полном объеме.

16. Мероприятие по электросиловому оборудованию ПСТ 220/110/35/10 кВ «Заречная» выполнено в сумме 1млн. 837 тыс. тенге. В составе данного мероприятия произведена замена кабельных плит перекрытия кабельных каналов на ОРУ-110 кВ общим количеством 250 плит.

По номенклатуре мероприятие по электросиловому оборудованию ПСТ 220/110/35/10 кВ «Заречная» выполнено в полном объеме.

17. Мероприятие по замене конденсаторных вводов 35 кВ на масляных выключателях 35 кВ выполнено в сумме 12 млн. 705 тыс. тенге на ПСТ «Алтынсарина» (7 вводов), «Молодежная» (2 ввода) , «Смирновка» (6 вводов), «Пресногорьковская» (2 ввода), «Коржунколь» (2 ввода) и «Адаевка» (11 вводов) общим количеством 30 вводов.

По номенклатуре мероприятие по замене конденсаторных вводов 35 кВ на масляных выключателях 35 кВ выполнено в полном объеме.

18. Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Южная» произведена стоимостью 122 млн. 694 тыс. тенге. Выполнены:

- замена ячеек 1 СШ-10 кВ действующего ЗРУ-10 кВ с масляными выключателями типа с масляными выключателями и электромеханическими РЗА на ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорными РЗА – 17 ячеек,

- замена трансформаторов собственных нужд ТСН общим количеством 2 трансформатора.

По номенклатуре мероприятие по реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Южная» выполнено в полном объеме.

19. Мероприятие по замене двухобмоточных трансформаторов тока 10 кВ на трехобмоточные выполнено на общую сумму 2 млн. 597 тыс. тенге. Произведена замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ с двумя вторичными обмотками на измерительные трансформаторы тока 10 кВ с тремя вторичными обмотками на ПСТ «Большая Чураковка» (6 штук), «Улькен-Барак» (6 штук), «Семилетка» (2 штуки), «Комсомолец (4 штуки), «Рыбопитомник» (3 штуки), «Майская» (2 штуки), «Заречная (ОПХ)» (4 штуки), «Степановка» (2 штуки) общим количеством 29 штук.

По номенклатуре мероприятие по замене двухобмоточных трансформаторов тока 10 кВ на трехобмоточные выполнено в полном объеме.

20. Мероприятие по замене КП телемеханики на ПСТ 110/35/10 кВ «Пригородная» выполнено стоимостью 3 млн. 189 тыс. тенге. Выполнены:

- замена шкафа аналогового контроллера телемеханики на шкаф цифрового контроллера ARIS с передачей телеметрической информации на сервер ARIS-SCADA в количестве 1 шкаф;

- замена оборудования ВЧ-связи на оборудование «точка доступа» в количестве 1 комплект для обеспечения передачи телеметрической информации от шкафа цифрового контроллера через действующий интернет-канал.

По номенклатуре мероприятие по замене шкафа КП телемеханики выполнено в полном объеме. Превышение затрат или недоиспользование средств отсутствует.

21. Мероприятие по замене датчиков-преобразователей телеметрических измерений выполнено общим количеством 42 датчика-преобразователя мощности и напряжения на общую сумму 2 млн.  798  тыс. тенге на 16-ти ПС – ПСТ 220/110/35/10 кВ «Заречная», ПСТ 220/110/10 кВ «Приуральская», ПС 110/35/10 кВ «Южная», «Урожайная», «Комсомолец», «Урицк», «Орджоникидзе», «Пригородная», «Озерная», «Тарановка», ПСТ 110/10 кВ «Глебовка», «Владимировка» «Юго-Западная», «Глубокий ввод», ПСТ 35/6 кВ «Гидроузел», ПСТ 35/10 кВ «Западная».

По номенклатуре мероприятие по замене датчиков-преобразователей выполнено в полном объеме.

На восстановление оборудования ЛЭП в отчетном году направлено  167 млн.  523 тыс. тенге

Подробнее пообъектно:

1. Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое – Сибирка» выполнена в полном объеме на сумму 56 млн.  859 тыс. тенге.

2. Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Новопокровка – Урицкий» (участок Маяк – Краснодон) выполнена в полном объеме на сумму 92 млн. 041 тыс. тенге.

3. Мероприятия по заходам №1 и №2 на ПСТ 35/10 кВ «Суворова» от ЛЭП «Чапаева – Пресноредуть» (услуги топографической съемки) году выполнены на общую сумму 1млн. 250 тыс. тенге. В составе данного мероприятия были закуплены услуги и получены материалы по топографической съемке земельного участка для строительства новых ЛЭП-35 кВ «заходы №1 и №2 на ПСТ 35/10 кВ «Суворова» от ЛЭП «Чапаева – Пресноредуть», намеченных к строительству в 2022 году согласно инвестиционной программе 2022 года.

4. Мероприятие по оформлению разрешительных документов для строительства новой ВЛ-110 кВ «Святогорка – Восток-2» выполнено на сумму 4 млн. 597 тыс. тенге.

В составе данного мероприятия были закуплены услуги по проектированию для строительства новой ВЛ-110 кВ «Святогорка – Восток-2», намеченной к строительству в 2022 году согласно утвержденной инвестиционной программе.

5. Мероприятие по реконструкции КЛ-10 кВ «РП-12 – ТРЦ Март-1» протяженностью 175 метров выполнено на сумму 1 млн. 740 тыс. тенге.

6. Мероприятие по реконструкции КЛ-10 кВ «РП-12 – ТРЦ Март-2» протяженностью 175 метров выполнено на сумму 1 млн. 787 тыс. тенге.

7. Мероприятие по реконструкции ЛЭП-10 кВ «Отпайка от ЛЭП-10 кВ Лисаковская – ПС-11» выполнено на сумму 1 млн. 213 тыс. тенге.

8. Мероприятие по приобретению оборудования для ВЛ-110 кВ «Святогорка – Восток-2» выполнено в полном объеме на сумму 8 млн. 036 тыс. тенге.

На капитальный ремонт зданий направлено  63 млн.  593  тыс. тенге.

1. Приобретены и установлены модульные оперативные пункты управления (ОПУ) в количестве 5-ти единиц общей стоимостью 8  млн. 809 тыс. тенге.

2. Произведены  замены кровли здания ОПУ ПСТ 220/110/10 кВ «Приуральская» стоимостью 11 млн. 335 тыс. тенге,  здания ЗРУ ПСТ 35/10/6 кВ «Заводская» стоимостью 6 млн. 470 тыс. тенге, здания ОПУ ПСТ 35/10 кВ «Притобольская» - 4 млн. 417 тыс. тенге, здания Электромастерская –            6 млн. 810 тыс. тенге, здания Гараж на 7 автомобилей – 6 млн. 367 тыс. тенге,  здания ОПУ ЗРУ ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» - 10 млн. 213 тыс. тенге, здания Кустанайского ЛПУ 3 млн. 864 тыс. тенге.

3.  Выполнена  реконструкция  внутреннего освещения в здании «СБК, диспетчерский пункт, расширение РПБ) на сумму 875 тыс. тенге, в цехе ремонта счетчиков - на сумму 423 тыс. тенге, в здании гаража на 7 автомобилей -  на сумму 222 тыс. тенге, в здании Электромастерской (бокс №5- на сумму 37 тыс. тенге,  в здании гаража на 10 автомобилей -  на сумму 102 тыс. тенге.

4. Произведен ремонт  помещений и монтаж системы электроосвещения в помещениях здания СБК, диспетчерский пункт, расширение РПБ общей стоимостью  3 млн.  648 тыс. тенге.

На приобретение и замену микропроцессорных специальных измерительных приборов в отчетном 2021 году направлено  28 млн. 668 тысяч тенге.

В составе мероприятия по приобретению микропроцессорных специальных измерительных приборов приобретены:

- измеритель параметров силовых трансформаторов типа К540-3 в количестве 1 единицы – для диагностики нарушений в работе силовых трансформаторов – в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- мегаомметр Е 6-31 в количестве 1 единицы - для диагностики изоляции оборудования ПС - в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- ультразвуковой измеритель расстояния (высотомер) в количестве 3 единиц - для определения стрел провеса и габаритов ВЛ – в составе ремонтных бригад ВЛ.

- блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 в количестве 1 единицы – для наладки высокочастотных микропроцессорных релейных защит на ПС-110-220 кВ – в составе с устройством испытательным РЕТОМ;

- устройство испытательное РЕТОМ в количестве 1 единицы – для наладки высокочастотных микропроцессорных релейных защит на ПС-110-220 кВ;

- хроматограф в количестве 1 единицы – для определения изоляционных характеристик диэлектрической изоляции - в составе существующей химической лаборатории службы ИЗПИ;

- радиостанции в количестве 6 комплектов – для замены изношенных радиостанций в составе оборудования диспетчерской связи на узловых ПС-35-110 кВ;

- комплектующие для работы радиостанций (смесители сигналов) в количестве 5 единиц – для исключения радиопомех и обеспечения устойчивой работы радиостанций на рабочем месте диспетчерского персонала;

- комплектующие (сетевой кабель) в количестве 1 комплекта - для реконструкции (замены) приемо-передающего кабеля от шкафа управления до антенн приема-передачи на радиорелейной линии связи «КГЭС-МРЭТ-КРДЦ».

На оснащение рабочих мест  в 2021 году затрачено 16 млн. 688 тыс. тенге.

В составе указанного мероприятия приобретены:

- станция масляная мобильная СММ-4 в количестве 1 единицы – для очистки трансформаторного масла от воды и мехпримесей;

- счетчик масла СЖ-ППО-40/0,6-СУ с фильтром ФЖУ в количестве 4 комплекта – для достоверного учета объемов регенерации и перевозки трансформаторного масла;

- бензогенератор в количестве 1 единицы - маломощный генератор для обеспечения электроэнергией электроинструментов при полном отключении ПС, на ремонтируемой и обесточенной ВЛ (в поле);

- бензотример в количестве 10 единиц – для удаления растительности с территории ПС (выполнение требований п.235 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий);

- аппарат сварочный инверторный RESANTA в количестве 4 штуки - для выполнения сварочных работ на электрооборудовании при ремонтных работах на ПС и ВЛ в полевых условиях;

- инвертор сварочный в количестве 2 штуки - для выполнения сварочных работ на электрооборудовании при ремонтных работах на ПС и ВЛ в полевых условиях;

- станок сверлильный в количестве 1 единицы – для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ на ПС и ВЛ в полевых условиях и другое.

В отчетном году   на приобретение автомобильной техники было направлено 179  млн. 893  тыс. тенге.

Приобретены:

- снегоболотоход УРСА Б-4*4 на базе УАЗ– для обеспечения доставки ремонтного персонала на энергообъекты в сложных дорожных и метеоусловиях;

- бурильно-крановая установка БКМ-317 на базе Газ-3308– для обеспечения ремонтных работ на ВЛ и ПС, связанных с заменой железобетонных стоек;

- трактор ЯМЗ-238 М2 снегоочиститель, мульчер-кусторез - для очистки снега и для мульчирования поросли деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

- полуприцеп-трал для доставки электрооборудования и спецавтотехники на энергообъекты;

- автомобиль повышенной проходимости – для доставки административно-технического персонала на энергообъекты компании;

- автоманипулятор на базе бортового Камаз-65117– для доставки материалов и электрооборудования, а также выполнения такелажных работ на энергообъектах.

На приобретение и модернизацию оргтехники и программного обеспечения израсходовано 19 млн. 599 тыс. тенге.

На приобретение защитных средств (указатели напряжения, переносные заземления, оперативные штанги, изолирующая штанга для наложения заземления) общим количеством 133 единицы, огнетушителей общим количеством 9 единиц,  затрачено  1 млн. 731 тыс. тенге.

Капитальный ремонт автомобильной техники произведен общей стоимостью 18 млн.  тенге.

В целом, реализация инвестиционной программы позволит повысить качество поставляемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Реализация инвестиционной программы не повлияла на уровень тарифа субъекта естественной монополии.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы за  2021 год

На долгосрочный  период 2021-2025 г.г. ТОО «Межрегионэнерготранзит» приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы.

Утвержденной тарифной сметой на 2021 год объем услуг по передаче электрической энергии был предусмотрен  1 325 896 тыс.  кВтч.  Фактически по сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» передано электрической энергии 1 330 122  тысяч кВтч, на 4 226 тысяч кВтч  больше.

Услуги по передаче электрической энергии фактически в течение отчетного года оказаны по утвержденному тарифу 2,814 тенге/кВтч.

Доход  от услуг по передаче электрической энергии за отчетный 2021 год  товариществом получен в сумме 3 742 963 тыс. тенге, что  на 12 300 тыс. тенге  больше, чем    было утверждено в  тарифной смете.

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Откло-нение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 3 433 200 | 4 068 098 | 18,5 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 807 047 | 785 290 | -2,7 |
| 1.1. | Сырье и материалы | -"- | 70 927 | 73 116 | 3,1 |
| 1.2. | горюче-смазочные материалы | -"- | 49 058 | 56 790 | 15,8 |
| 1.3. | Энергия на хозяйственные нужды | -"- | 49 510 | 47 753 | -3,5 |
| 1.4. | Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении | -"- | 637 552 | 607 632 | -4,7 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | -"- | 1 375 225 | 1 359 315 | -1,2 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 246 333 | 1 232 421 | -1,1 |
| 2.2. | социальный налог | -"- | 105 623 | 104 393 | -1,2 |
| 2.3. | Обязательные профессональные пенсионные взносы | -"- | 362 | 383 | 5,8 |
| 2.4. | Обязательное медицинское страхование | -"- | 22 908 | 22 118 | -3,4 |
| 3. | Амортизация | -"- | 910 958 | 1 581 066 | в 1,7 раза |
| 4. | Ремонт, всего, в т.ч. | -"- | 169 461 | 172 892 | 2,0 |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -"- | 169 461 | 172 892 | 2,0 |
| 5. | Прочие затраты (расшифровать) | -"- | 170 508 | 169 535 | -0,6 |
| II. | Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 297 463 | 311 513 | 4,7 |
| 1. | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -"- | 297 463 | 311 513 | 4,7 |
| 1.1. | Заработная плата административного персонала | -"- | 169 490 | 180 075 | 6,2 |
| 1.2. | социальный налог | -"- | 14 626 | 15 336 | 4,9 |
| 1.3. | обязательное медицинское страхование | -"- | 2 654 | 2 654 | 0,0 |
| 1.4. | Налоги | -"- | 70 488 | 71 265 | 1,1 |
| 1.5. | Прочие расходы (расшифровать) | -"- | 40 204 | 42 182 | 4,9 |
| 2. | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 3 730 662 | 4 379 611 | 17,4 |
| IV. | Доход (РБА* СП) | -"- | 0 | -636 648 |  |
| V. | Всего доходов | -"- | 3 730 662 | 3 742 963 | 0 |
| VI. | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВтч | 1 325 896,37 | 1 330 121,72 | 0 |
|  | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 64 080,50 | 57 472,33 |  |
|  |  | % | 4,59 | 4,13 |  |
|  | Тариф | тенге/кВтч | 2,814 | 2,814 |  |

Затраты по передаче электрической энергии за 2021 год сложились в сумме 4 379 611 тыс. тенге. Сметой предусмотрены эти затраты в сумме 3 730 662 тыс. тенге. Превышение  на  648 948 тысяч  тенге сложилось в результате  увеличения амортизационных отчислений  из-за проведенной  переоценки основных фондов предприятия в конце 2016 года. В том числе затраты на производство  превысили сметные на 634 899 тыс. тенге,  расходы периода – на 14 050 тыс. тенге

Экономия  затрат  сложилась не более     5 %  по следующим статьям:

- Затраты по статье «Электроэнергия на хозяйственные нужды» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 49 510 тыс. тенге, фактически они сложились 47 753 тыс. тенге, на 1 757  тыс. тенге (3,5%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой.

- Затраты по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 637 552  тыс. тенге, фактически они сложились 607 632 тыс. тенге, на 29 921  тыс. тенге (4,7%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой. Экономия по этим статьям обусловлена  экономичными режимами обогрева маслонаполненного  оборудования.

- Расходы на оплату труда производственного персонала сложились в сумме 1 359 315  тысяч тенге, экономия  по этой статье 15 910 тыс. тенге или 1,2 %.

- Затраты на «Охрану труда» выполнены в сумме 45 297 тысяч тенге с отклонением - 1 191 тысяч тенге (-2,6%) за счет переноса сроков списания спецодежды на 2022 год.

- Командировочные расходы ПП сложились с отклонением от утвержденных в тарифной смете на  556 тыс. тенге или 3% за счет сокращения количества командировок ПП

Недоиспользованная часть затрат, заложенная в тарифной смете, была направлена на увеличение затрат по другим статьям.

- Статья затрат «Сырье и материалы» выполнена в сумме  73 116 тысяч тенге с превышением на 2 189 тысяч тенге или 3,1% в связи с увеличением  эксплуатационного объема работ по автомобильной технике (замена автошин и АКБ).

- На ГСМ затрачено 56 790 тысяч тенге, на 15,8% больше, чем предусмотрено тарифной сметой, из-за увеличения объема  работ по снегозадержанию, по очистке подъездов к подстанциям.

- «Услуги производственного характера сторонних организаций» выполнены с перерасходом на 1,1 %.

Из них услуги связи превысили сметные на 266 тысяч тенге или 2,3%,что обусловлено увеличением абонентской платы за интернет в результате замены проводных каналов ВОЛС на более скоростные,

услуги автотранспорта – на 147 тысяч тенге или 20,5 %, что  обусловлено привлечением автомобильной техники сторонних организаций для выполнения эксплуатационных работ,

поверка приборов СИ – на 226 тысяч тенге или 5,9%, что обусловлено повторной поверкой после ремонта измерительного преобразователя типа ПВЕ-10.

- Расходы на оплату труда административного персонала сложились в сумме 198 065  тысяч тенге, перерасход по этой статье 11 295 тыс. тенге или 6 % в связи с превышением, фактически сложившейся,  средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе.

- Фактические затраты на налоговые платежи сложились  в сумме 71 265 тыс. тенге на 1,1% больше.

- Прочие административные расходы сложились в сумме 42 182 тысяч тенге и превысили утвержденные тарифной сметой на 1 978,5 тыс. тенге или  4,9 %

В том числе на оформление имущества в связи с производственной необходимостью было направлено дополнительно к сметным затратам 1 072 тыс. тенге. Фактические затраты по этой статье составили 6 361 тысяч тенге и превысили сметные  на 20,3%.

Канцелярские расходы АУП увеличены по сравнению со сметными на 239 тысяч тенге или 15,7 % за счет дополнительных затрат на бумагу.

Услуги почты – на 54 тыс. тенге или 13,4% за счет дополнительных  затрат на отправку приборов СИ.

Командировочные расходы АУП превысили сметные расходы на 578 тысяч тенге или 43,6 % за счет увеличения  количества командировок АУП в связи с производственной необходимостью.

По итогам  основной деятельности по передаче электрической энергии за 2021 год  получен убыток  – 636 648 тысяч тенге.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном  объеме реализовало  инвестиционную программу 2021 года.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 2021 год

Кроме регулируемой услуги по передаче электрической энергии товарищество  оказывает услуги  иной деятельности.

По иной деятельности  получена за отчетный год прибыль 176 926 тыс. тенге.

Прочие расходы превысили прочие доходы на   52 млн. 326 тысяч тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 29 млн.  723 тыс. тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу  -   72 млн.  713 тысяч тенге.

В 2021 году произведено списание резерва от переоценки основных средств 1млрд.  304 млн.  767 тысяч тенге

В результате,  за 2021  год  итоговая  прибыль  составила  690 млн. 283 тысяч тенге.

О перспективах

С 1 января 2022 года ТОО оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу 3,00 тенге/кВтч.

В этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной программы 2022 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 2022 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение  бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.

В мае 2021 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли, в котором отметил, что критическое значение приобретает кадровая проблема: «Не хватает электромонтеров, ремонтников высоковольтных линий и других специалистов рабочих профессий. …Данная ситуация осложняется так же недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4% до 15 %. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с «кадровым голодом» уже в ближайшее время. Поручаю правительству реализовывать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда»,- сказал Касым Жомарт Токаев.

Но за прошедшее время, несмотря на наши неоднократные обращения, Правительство Республики Казахстан так и не нашло путей решения данной проблемы и нет поддержки решения данного вопроса со стороны других компетентных органов,  в итоге проблема, которую озвучил даже Президент, только усугубляется.

И еще хотелось бы указать на проблемы, с которыми столкнулись мы в этом году в связи с изменениями  с 1 января 2022 года Закона «О естественных монополиях» в части закупок посредством информационной системы электронных закупок, интегрированной с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

1. Между субъектом естественной монополии и электронными торговыми площадками (ЭТП), а также порталом, предоставляющим единую точку доступа к электронным закупкам, нет письменных договоренностей или соглашений, поэтому субъект естественной монополии остается незащищенным от ошибок и недоработок со стороны ЭТП и портала «Единое окно закупок». Также в соответствии с Правилами деятельности субъектов естественных монополий закупочная документация должна храниться 5 лет, сейчас она хранится на ЭТП, но никаких задокументированных гарантий по этому поводу ЭТП не предоставляет.

2. На ЭТП зарегистрировано небольшое количество потенциальных поставщиков, многие закупки остаются несостоявшимися. Например, услуга обучения в центре подготовки кадров раньше закупалась, в том числе, у физических лиц, не являющихся ИП. Сейчас это невозможно, так как для физических лиц, не являющихся ИП, запрещена регистрация на ЭТП.

3. Фактически исключена возможность экстренной закупки материалов, например, необходимых при поломке оборудования или спецтехники, так как даже закупка способом из одного источника на ЭТП проходит более двух суток (на 1 сутки размещается объявление, потом размещается протокол и направляется договор).

4. Существуют специфические товары и услуги, которые возможно закупить только у иностранного поставщика, например, услуга поверки измерительного устройства РЕТОМ-61, которую может оказать только ООО «Научно-производственное предприятие «Динамика» – ведущее предприятие в России по разработке, изготовлению и продаже современных испытательных устройств проверки различного электрооборудования. Иностранные поставщики отказываются регистрироваться на ЭТП, а те, что есть на ЭТП, не могут предоставить требуемые товары и услуги.

5. Так как теперь при осуществлении закупок нужно работать и с потенциальными поставщиками (например, помогать им с регистрацией на ЭТП), а также дублировать многие этапы закупки (в бумажном и электронном виде исполняются объявления о закупках, протоколы, договоры), требуется расширение штата отдела договоров.

В связи с этим, предлагаем:

1) вернуть возможность осуществления закупок на электронной площадке, где участие в процедуре закупки будет бесплатным для потенциального поставщика (например, собственный сайт ТОО «Межрегионэнерготранзит»);

2) предусмотреть возможность проведения закупок способом из одного источника в бумажном виде, например, когда существует необходимость в срочном ремонте оборудования или запчастях для спецтехники.

|  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к приказу Министра финансов |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 28 июня 2017 года № 404 |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации ТОО "Межрегионэнерготранзит" |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на " 31 " декабря 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | в тысячах тенге |  |  |  |  |  |  |
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| I. Краткосрочные активы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 1 110 | 588 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 212 870 | 157 939 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 2 023 | 3 325 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий подоходный налог | 019 | 9 633 | 16 232 |  |  |  |  |  |  |
| Запасы | 020 | 99 369 | 173 046 |  |  |  |  |  |  |
| Биологические активы | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 22 223 | 53 601 |  |  |  |  |  |  |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 347 228 | 404 731 |  |  |  |  |  |  |
| (сумма строке 010 по 022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Долгосрочные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционное имущество | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства | 121 | 10 686 042 | 11 490 084 |  |  |  |  |  |  |
| Актив в форме права пользования | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологические активы | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разведочные и оценочные активы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 125 | 25 561 | 26 220 |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 14 663 | 8817 |  |  |  |  |  |  |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 10 726 266 | 11 525 121 |  |  |  |  |  |  |
| (сумма строк с 110 по 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) |  | 11 073 494 | 11 929 852 |  |  |  |  |  |  |
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| III. Краткосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 132 026 | 392558 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 13 051 | 9671 |  |  |  |  |  |  |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работникам | 217 | 286 | 89202 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | 1 330 | 5859 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственные субсидии | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дивиденды к оплате | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 340 921 | 237585 |  |  |  |  |  |  |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 487 614 | 734 875 |  |  |  |  |  |  |
| (сумма строк с 210 по 222) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 396 352 | 399005 |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работникам | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственные субсидии | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 396 352 | 399 005 |  |  |  |  |  |  |
| (сумма строк с 310 по 321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 634 346 | 634346 |  |  |  |  |  |  |
| Эмиссионный доход | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 2 915 089 | 2216766 |  |  |  |  |  |  |
| Прочий капитал | 415 | 6 640 093 | 7944860 |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 10 189 528 | 10 795 972 |  |  |  |  |  |  |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 10 189 528 | 10 795 972 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500) |  | 11 073 494 | 11 929 852 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к приказу Министра финансов |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 28 июня 2017 года № 404 |  |  |  |  |  |  |
| "Отчет о прибылях и убытках" |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации ТОО "Межрегионэнерготранзит" |  |  |  |  |  |  |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | в тысячах тенге |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |
| Выручка | 010 | 4 045 033 | 3 235 504 |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 4 242 619 | 3 954 503 |  |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль | 012 | -197 586 | -718 999 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 010 – строка 011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по реализации | 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы | 014 | 333 419 | 312 309 |  |  |  |  |  |  |
| Итого операционная прибыль | 020 | -531 005 | -1 031 308 |  |  |  |  |  |  |
| (убыток) (+/- строки с 012 по 014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые доходы | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые расходы | 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 024 | 178 034 | 95 165 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 025 | 188 800 | 73 372 |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | -541 771 | -1 009 515 |  |  |  |  |  |  |
| (+/- строки с 020 по 025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | 72 713 | 125 136 |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | -614 484 | -1 134 651 |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -614 484 | -1 134 651 |  |  |  |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | 1 304 767 | 1 292 511 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование денежных потоков | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | 1 304 767 | 1 292 511 |  |  |  |  |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | 1 304 767 | 1 292 511 |  |  |  |  |  |  |
| Общий совокупный доход | 500 | 690 283 | 157 860 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 300 + строка 400) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий совокупный доход, относимый на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль на акцию | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к приказу Министра финансов |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 28 июня 2017 года № 404 |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о движении денежных средств |  |  |  |  |  |  |
| (прямой метод) отчетный период 2021год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации ТОО"Межрегионэнерготранзит" |  |  |  |  |  |  |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | в тысячах тенге |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 4 717 518 | 3 827 493 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация товаров и услуг | 011 | 4 689 506 | 3 820 827 |  |  |  |  |  |  |
| прочая выручка | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| поступления по договорам страхования | 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 016 | 28 012 | 4 866 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 4 722 696 | 3 826 623 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 2 494 702 | 1 919 808 |  |  |  |  |  |  |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по оплате труда | 023 | 1 334 440 | 1 133 251 |  |  |  |  |  |  |
| выплата вознаграждения | 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по договорам страхования | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 560 585 | 447 432 |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты | 027 | 332 969 | 326 132 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 030 | -5 178 | 870 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 010 – строка 020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация основных средств | 041 | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация нематериальных активов | 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация других долгосрочных активов | 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изъятие денежных вкладов | 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация прочих финансовых активов | 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные дивиденды | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 0 | 617 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение основных средств | 061 |  | 617 |  |  |  |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов | 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размещение денежных вкладов | 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата вознаграждения | 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление займов | 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты | 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 080 | 5 700 | -617 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 040 – строка 060) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получение займов | 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение займов | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата вознаграждения | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата дивидендов | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (строка 090 – строка 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | 522 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 588 | 336 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 1 110 | 588 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к приказу Министра финансов |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 28 июня 2017 года № 404 |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о движении денежных средств |  |  |  |  |  |  |
| (косвенный метод) отчетный период 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации ТОО "Межрегионэнерготранзит" |  |  |  |  |  |  |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | в тысячах тенге |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |  |  |  |  |  |  |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль (убыток) до налогообложения | 010 | 690 283 | 157 860 |  |  |  |  |  |  |
| амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов | 011 | 1 589 509 | 1 577 614 |  |  |  |  |  |  |
| обесценение гудвила | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу | 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток (прибыль) от выбытия основных средств | 015 | 129 940 | 57 298 |  |  |  |  |  |  |
| убыток (прибыль) от инвестиционного имущества | 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток (прибыль) от досрочного погашения займов | 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках | 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (доходы) по финансированию | 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вознаграждения работникам | 020 | 3 379 | 4 715 |  |  |  |  |  |  |
| расходы по вознаграждениям долевыми инструментами | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доход (расход) по отложенным налогам | 022 | -2 653 | 87 575 |  |  |  |  |  |  |
| нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница | 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие неденежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка) | 025 | -641 604 | -194 216 |  |  |  |  |  |  |
| Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего | 030 | 1 078 571 | 1 532 986 |  |  |  |  |  |  |
| (+/- строк с 011 по 025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменения в запасах | 031 | 73 677 | -95 365 |  |  |  |  |  |  |
| изменения резерва | 032 | -1 304 767 | -1 280 420 |  |  |  |  |  |  |
| изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности | 033 | 26 927 | -35 625 |  |  |  |  |  |  |
| изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности | 034 | -353 977 | -58 792 |  |  |  |  |  |  |
| изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 035 | 37 712 | 33 440 |  |  |  |  |  |  |
| изменения в прочих краткосрочных обязательствах | 036 | 76 900 | 10 818 |  |  |  |  |  |  |
| Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036) | 040 | -1 443 528 | -1 425 944 |  |  |  |  |  |  |
| уплаченные вознаграждения | 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплаченный подоходный налог | 043 | 68 766 | 45 952 |  |  |  |  |  |  |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043) | 050 | 394 092 | 310 854 |  |  |  |  |  |  |
| II.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072) | 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация основных средств | 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация нематериальных активов | 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация других долгосрочных активов | 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация долговых инструментов других организаций | 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изъятие денежных вкладов | 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация прочих финансовых активов | 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные дивиденды | 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092) | 080 | 393 570 | 310 602 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение основных средств | 081 | 393 570 | 310 602 |  |  |  |  |  |  |
| приобретение нематериальных активов | 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение других долгосрочных активов | 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размещение денежных вкладов | 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение прочих финансовых активов | 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление займов | 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты | 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 100 | -393 570 | -310 602 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 060 – строка 080) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114) | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получение займов | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125) | 120 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение займов | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата вознаграждения | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата дивидендов | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты собственникам по акциям организации | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 130 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| (строка 110 – строка 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150) | 160 | 522 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 170 | 588 | 336 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 180 | 1 110 | 588 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к приказу Министра финансов |
|  |  |  |  |  | Республики Казахстан |
|  |  |  |  |  | от 28 июня 2017 года № 404 |
| Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2021 год |
| Наименование организации ТОО "Межрегионэнерготранзит" |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года |
|  |  |  |  |  |  |  | в тысячах тенге |
| Наименование компонентов | Код | Капитал, относимый на собственников | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|  | строки | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал |  |  |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 634 346 |  |  |  | 9 225 281 | 2 058 906 |  | 11 918 533 |
| Изменение в учетной политике | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 634 346 |  |  |  | 9 225 281 | 2 058 906 |  | 11 918 533 |
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 |  |  |  |  | 157 860 | -1 280 420 |  | -1 122 560 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 |  |  |  |  | 157 860 |  |  | 157 860 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 |  |  |  |  |  | -1 280 420 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 |  |  |  |  |  | -1 280 420 |  | -1 280 420 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимость услуг работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взносы собственников | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции с собственниками | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) | 400 | 634 346 |  |  |  | 2 216 766 | 7 944 860 |  | 10 795 972 |
| Изменение в учетной политике | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 634 346 |  |  |  | 2 216 766 | 7 944 860 |  | 10 795 972 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 |  |  |  |  | 698 322 | -1 304 767 |  | -606 445 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 |  |  |  |  | 698 322 |  |  | 698 322 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 |  |  |  |  |  | -1 304 767 |  | -1 304 767 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 |  |  |  |  |  | -1 304 767 |  | -1 304 767 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работников акциями | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимость услуг работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взносы собственников | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции с собственниками | 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции | 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 634 346 |  |  |  | 2 915 089 | 6 640 093 |  | 10 189 528 |