ОТЧЕТ

ТОО «Межрегионэнерготранзит»

по  итогам  за  1 полугодие  2025 года

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8 тысяч 433,44 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	  12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  934,38	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    259,17  	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	   227,89 	км

254  подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 65	шт

ПС  35/10 кВ	186	шт

РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

По итогам за 1 полугодие 2025 года  ТОО «Межрегионэнерготранзит»  в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  по итогам за 1 полугодие

Общая сумма инвестиций на 2025 год  утверждена в сумме 2 млрд. 459 млн. тенге. Фактически за 1 полугодие из них освоено  294  млн. тенге.

В том числе выполнено  восстановление оборудования двух ЛЭП общей протяженностью 26,12 км  и подстанционного оборудования  в сумме  156  млн. тенге.

На ремонт зданий  ремонтно-механической мастерской и МП ПСТ Урожайная  затрачено 16  млн. тенге.

В первом полугодии 2025 года приобретен автобус стоимостью 48,5 млн. тенге:

Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление оргтехники затрачено с начала года 32 млн. тенге.

Капитальный ремонт автомобилей произведен с начала года в количестве 12 единиц общей стоимостью 35 млн.  тенге.

На устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения  было затрачено  в отчетном периоде  4 млн. тенге, на приобретение защитных средств (переносные заземления и штанга измерительная) – 2 млн. тенге

Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы 2025 года только набирают темпы, завершение их планируется по графику в конце 3-го квартала и в 4 квартале текущего года.

Об объемах предоставленных услуг

и исполнение утвержденной тарифной сметы

за 1 полугодие 2025 года

Утвержденной тарифной сметой на 2025 год объем услуг по передаче электрической энергии предусмотрен 1 млрд. 348 млн. кВтч. Фактически за 1 полугодие передано электрической энергии 716 млн кВтч или 53 %. Соответственно доход 9 млрд. 138 млн. тенге и 4 млрд. 643 млн. тенге или 51%

Затраты по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2025 года сложились в сумме 7 млрд. 11 млн. тенге или 80 % от утвержденных в смете.

В том числе, производственные затраты составили 6 млрд.  681 млн. тенге или 80 % от предусмотренных в утвержденной тарифной смете, за счет того, что амортизация за полугодие превысила годовую амортизацию, утвержденную в тарифной смете, на 1,5 млн. тенге, что обусловлено переоценкой основных фондов в конце 2024 года..

Материальные затраты по статьям: материалы и ГСМ на эксплуатацию, электроэнергия на хозяйственные нужды и для компенсации технических потерь по итогам 1 полугодия составили 1 млрд. 11 млн. тенге , - 48 % от утвержденных затрат.

- «Расходы на оплату труда производственного персонала»  за 1 полугодие составили 1 млрд. 777 млн. тенге (48 %).

- На «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» затрачено 57 млн. тенге, на 29%, так как ремонтная кампания началась в мае и в настоящее время наращивает темп.

- Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций выполнены в сумме 45 млн. тенге на 77 % от утвержденных в смете, в том числе коммунальные услуги выполнены на 71 %, услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – на 104 %, услуги по проведению экспертиз превысили утвержденные в 4 с лишим раза.. Согласно Правилам формирования тарифов проведены технические экспертизы выполнения  инвестиционной программы за 2024 год  и проекта инвестпрограммы на 2026-203 г.г. Проведен аудит пожарной безопасности в соответствии Закону Республики Казахстан  "О гражданской защите"   Энергоаудит  согласно Закону об энергосбережении и повышении энергоэффективности, так же проведен внутренний аудит поверочной лаборатории

- Арендные платежи произведены общей суммой 5,5 млн. тенге на 55 %.

- На охрану труда затрачено 30 млн. тенге. По итогам за год ожидается 63 млн. тенге. Увеличение затрат обусловлено не только ростом цен на спецодежду и защитные средства, но и изначально при утверждении тарифов на 2021-2025 г.г.  занижением в тарифной смете необходимого их количества по утвержденным нормативам.

- Расходы периода за 1 полугодие сложились в сумме 330 млн. тенге, 78 % от предусмотренных в утвержденной тарифной смете. Такой большой процент выполнения обусловлен значительным увеличением налога на имущество из-за переоценки основных фондов в конце 2024 года

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 1 полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года  по основной деятельности от услуг по передаче электрической энергии сложился убыток 2 млрд. 368 млн. тенге.

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 18  млн. тенге.

Прочие расходы  превысили прочие доходы  на 16 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 17  млн. тенге.

Таким образом, за 1 полугодие 2025 года итоговый убыток составил 2 млрд. 383 млн. тенге.

О проводимой работе с потребителями

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" на сегодняшний день являются 19 юридических лиц.

Работа с Потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договоры или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Договорные обязательства исполняются, претензий от потребителей не поступало.

О перспективах

В связи с истечением сроков действия утвержденных предельных уровней  тарифов на 2021-2025 г.г., в соответствии с параграфом 3-1 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 г. № 90, ТОО «Межрегионэнерготранзит»  представляет  заявку на утверждение тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2026-2030 годы с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования сфер естественных монополий .

На этот же период 2026-2030 г.г.  в соответствии с подразделом 3 раздела 1 параграфа 3-1 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 г. № 90, Товариществом разработан проект инвестиционной  программы.

Проект тарифов ТОО «Межрегионэнерготранзит»  на услуги по передаче электрической энергии на 2026-2030 г.г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии (без НДС) | тенге/кВтч | 21,02 | 22,61 | 21,74 | 22,44 | 24,78 |